Frog Jump

Gra inspirowana Pou

Głównym założeniem projektu było opracowanie interaktywnej gry zręcznościowej, w której użytkownik steruje postacią wykonującą skoki, unikając przeszkód oraz zdobywając punkty. Inspirację dla projektu stanowiły popularne gry mobilne, takie jak „Pou” oraz „Ice Cream Jump”.

Celem realizacji aplikacji było przede wszystkim zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia gier mobilnych oraz sprawdzenie czy platforma Android stanowi odpowiednie środowisko do projektowania i implementacji tego typu rozwiązań.

Funkcjonalności:

Nieskończona pętla gry

Zdobywanie punktów wraz z upływem gry

Kod zbierania monet

Zwiększająca się trudność gry

Trudności w postaci pułapek

Kod kolizji z pułapką

Harmonogram:

Prezentacja gry:

Repozytorium:

| Tydzień | Gra interaktywna inspirowana „Pou” |
| --- | --- |
| 1 - 03.03 | Instalacja oprogramowania, dopasowanie bibliotek |
| 2 - 10.03 | Plan działania |
| 3 - 17.03 | Inicjalizacja poruszania się gracza w poziomie |
| 4 - 24.03 | Poruszanie się tła |
| 5 - 31.03 | Operacja |
| 6 - 07.04 | Efekt skaczącego gracza |
| 7 - 14.04 | Zainicjowanie fizyki |
| 8 - 21.04 | Tworzenie platform |
| 9 - 28.04 | Kolizja gracza z platformą |
| 10 - 05.05 | Możliwość śmierci |
| 12 - 19.05 | Licznik punktów, nadanie elementom grafik |
| 13 – 02.06 | Dodanie przeszkód |
| 14 - 16.06 | Ekran końcowy |